ГЛАВА МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________№__________

г.  Можайск

О подготовке и проведении в 2008 году

работ по благоустройству территории

Можайского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября  2003 № 131-ФЗ, во исполнение требований Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области»,руководствуясь распоряжением Губернатора Московской области от 26.03.2008 № 132-РГ, Уставом Можайского муниципального района, в целях обеспечения чистоты и порядка, надлежащего состояния и содержания территорий и объектов, расположенных на территории Можайского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по благоустройству территории Можайского муниципального района на 2008 год. (Приложение № 1).

2. Для осуществления контроля за состоянием объектов, расположенных на территории Можайского муниципального района Московской области, местами производства земляных, ремонтных и иных видов работ, порядком уборки и содержанием территорий, включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренних производственных территорий юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками, владельцами или пользователями, расположенных на территории Можайского муниципального района земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе для юридических лиц, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения или оперативного управления сформировать штаб в составе:

| Председатель штаба: |  |
| --- | --- |
| Насонов В.В. | - Глава Можайского муниципального района |
| Члены штаба: |  |
| Уманец Р.А. | - Первый заместитель Главы администрации Можайского муниципального района; |
| Лисица Е.Н. | - Заместитель Главы администрации Можайского муниципального района; |
| Бикмухаметова Т.И. | - Заместитель Главы администрации Можайского муниципального района; |
| Лузина М.П. | - Заместитель Главы администрации Можайского муниципального района; |
| Усов А.С. | - Заместитель Главы администрации Можайского муниципального района – Начальник Управления экономического и социального развития, бухгалтерского учета и отчетности администрации Можайского муниципального района ; |
| Гардер В.И. | - Начальник Управления здравоохранения администрации Можайского муниципального района; |
| Ущеко Р.П. | - Начальник Управления образования администрации Можайского муниципального района; |
| Окаемов С.В. | - Начальник городского управления администрации Можайского муниципального района; |
| Мироненко О.Г | - ИО начальника отдела по экологии и землепользованию Управления строительства, архитектуры и землепользования администрации Можайского муниципального района; |
| Белов Б.А. | - Начальник РДУ-3 УАД МО «Мосавтодор»; |
| Булкин А.М. | - Начальник ТО № 30 Госадмтехнадзора по Московской области; |
| Потоцкий Д.Н. | - Начальник ОВД Можайского муниципального района; |
| Базин Ю.А. | - Начальник ОГИБДД ОВД по Можайскому муниципального району |

4. Довести План мероприятий по благоустройству территории Можайского муниципального района на 2008 год до исполнителей, руководителей предприятий и организаций, учреждений, частных предпринимателей, населения.

5. Данное постановление опубликовать в газете «Новая жизнь».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Можайского

муниципального района					             В.В. НАСОНОВ

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы

Можайского муниципального района

№________ от _____________ 2008 г.

ПЛАН

мероприятий по благоустройству территории

Можайского муниципального района на 2008 год

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и выполнение работ по наведению чистоты и порядка на территории Можайского муниципального района | апрель | Администрация Можайского муниципального района, Администрации поселений, МУП «Парк-Сервис», МУП «ЖКХ г. Можайска», МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Двор», МУП «ГЖУ», МУПы поселений, РДУ-3 УАД МО «Мосавтодор» |
| 2 | Подготовка материальных, технических средств, строительных, ремонтных материалов, уборочного инвентаря, посадочного материала для озеленения соответствующими службами города и района для проведения работ по наведению чистоты и порядка | апрель | Администрации поселений, МУП «Парк-Сервис», МУП «ЖКХ г. Можайска», МУП «ГЖУ», МУП «Двор», МУПы поселений, РДУ-3 УАД МО «Мосавтодор» |
| 3 | Организация и проведение муниципальных субботников по уборке территории Можайского муниципального района с участием населения | 4,11 апреля | Администрация Можайского муниципального района, Администрации поселений, МУПы поселений, МУП «Парк-Сервис», МУП «ЖКХ г. Можайска», МУП «ГЖУ», МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Двор» |
| 4 | Проведение совещания с директорами учебных заведений Можайского муниципального района по благоустройству закрепленных территорий объектов образования | Апрель- май | Управление образования администрации Можайского муниципального района |
| 5 | Проведение совещания с руководителями лечебных учреждений Можайского муниципального района по благоустройству закрепленных территорий объектов здравоохранения | Апрель- май | Управление здравоохранения администрации Можайского муниципального района |
| 6 | Проведение расширенного заседания Совета директоров Можайского района, администрации района и Координационного Совета профсоюзов по вопросам благоустройства | 02 апреля | Администрация Можайского муниципального района, |
| 7 | Принятие мер по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, выполнение комплекса мероприятий по недопущению повторного образования несанкционированных свалок и очаговых навалов мусора на территории Можайского муниципального района | апрель-октябрь | Администрация Можайского муниципального района, Администрации поселений |
| 8 | Проведение работ по наведению чистоты и порядка на объектах жилищно-коммунального хозяйства | апрель-сентябрь | Администрация Можайского муниципального района, Администрации поселений, МУП «ЖКХ г. Можайска», МУП «Парк-Сервис», МУП «ЖКХ г. Можайска», МУП «ГЖУ», МУПы поселений, МУП «Спецавтохозяйство», МУП «Двор» |
| 9 | Проведение операции «Засада» по предотвращению несанкционированного сброса бытовых и промышленных отходов вдоль основных дорожных направлений и малого бетонного кольца | май- октябрь | ТО № 30 Госадмтехнадзора по МО, Администрация Можайского муниципального района, Администрации поселений |
| 10 | Приведение фасадов зданий и жилых домов, находящихся в пользовании, собственности или в оперативном управлении, а также прилегающих к ним территорий и их ограждений в надлежащее состояние. | апрель-сентябрь | Администрации поселений, Руководители организаций, предприятий, учреждений, индивидуальные предприниматели |
| 11 | Приведение в надлежащее состояние контейнеров для твердых бытовых отходов, контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий. Оборудование однотипных контейнерных площадок в соответствии с требованиями законодательства. | март- сентябрь | Администрации поселений, МУП «Двор» |
| 12 | Проведение работ по приведению в порядок общественных мест, мемориальных комплексов, памятников и мест захоронений (кладбищ) | март- апрель | Администрации поселений, МУП «Спецавтохозяйство» |
| 13 | Проведение работы с населением в сельской местности, председателями садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и гаражных кооперативов с целью обеспечения благоустройства, наведения чистоты и порядка, оборудования ими санитарных площадок для сбора мусора и заключения соответствующих договоров о централизованном вывозе мусора с их территорий. | апрель-сентябрь | Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Можайского муниципального района, ТО № 30 Госадмтехнадзора по МО, Администрации поселений, МУП «Спецавтохозяйство» |
| 14 | Проведение работ по ремонту твердых покрытий проезжих частей улиц, дворов, внутриквартальных территорий, тротуаров. | апрель-сентябрь | Администрация Можайского муниципального района, Администрации поселений, РДУ-3 МО УАД Мосавтодор», МУП «Двор», МУП «Парк-Сервис», МУПы поселений |
| 15 | Проведение работ по приведению в порядок улиц, внутридворовых территорий, газонов, скверов, парков, внутренней и прилегающей территории к предприятиям, учреждениям, организациям различной формы собственности | апрель-сентябрь | Администрация Можайского муниципального района, Администрации поселений, МУП «Двор», МУП «Парк-Сервис», МУПы поселений, собственники и владельцы |
| 16 | Строительство новых и ремонт существующих детских игровых площадок, установка малых архитектурных форм и элементов благоустройства | апрель- сентябрь | МУП «Парк-Сервис», Администрации поселений, МУПы поселений |
| 17 | Организация и содержание в надлежащем состоянии системы поверхностного водоотвода | апрель- сентябрь | МУП «ЖКХ г. Можайска», РДУ-3 УАД МО «Мосавтодор» |
| 18 | Обеспечение контроля над состоянием гидротехнических сооружений, осуществляющих функции защиты населенных пунктов и территории Можайского муниципального района | апрель- сентябрь | Администрация Можайского муниципального района |
| 19 | Проверка состояния полигона твердых бытовых отходов и прилегающей к нему территории, приведение ее в соответствие с требованиями законодательства | апрель- сентябрь | Администрация Можайского муниципального района, МУП «Полигон» |
| 20 | Организация и проведение работ по уходу за зелеными насаждениями, регулярному скашиванию травы на газонах улицах, площадях, в парках, скверах, вдоль обочин дорог, уход за зелеными насаждениями, проведение работ по строительству и ремонту объектов озеленения. | апрель- сентябрь | МУП «Парк-Сервис», Администрации поселений, МУП «Двор», МУПы поселений |
| 21 | Приведение в надлежащее состояние зон отдыха, пляжных зон, и берегов водоемов к сезону отдыха | апрель- сентябрь | МУП «Парк-Сервис», Администрации поселений |
| 22 | Восстановление и разбивка газонов, цветников, клумб на территории Можайского муниципального района | апрель- июнь | МУП «Парк-Сервис», МУП «Двор», Администрации поселений, МУПы поселений |
| 23 | Проверка территории Можайского муниципального района по железнодорожным направлениям с целью выявления несанкционированных свалок и очаговых навалов мусора в полосах отвода железных дорог и на прилегающих к ним территориях, принятие мер по их ликвидации и недопущения повторного образования | апрель- сентябрь | ТО № 30 Госадмтехнадзора по МО, Администрация Можайского муниципального района, Администрации поселений |
| 24 | Подготовка и участие в ежегодном Московском областном фестивале «Цветы Подмосковья» | 2-й квартал | МУП «Парк-Сервис» |
| 25 | Организация и проведение конкурса по благоустройству дворовых территорий, тротуаров, парков, скверов «Моя территория чище» на территории Можайского муниципального района | До 10 апреля | Городское управление администрации Можайского муниципального района |
| 26 | Организация и проведение смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди дворников предприятий жилищно-коммунального хозяйства Можайского муниципального района | До 10 апреля | Администрация Можайского муниципального района |
| 27 | Принятие мер по приведению в надлежащее состояние устройств наружного освещения и рекламы | В течении 2008 года | МУП «КХиБ», ГУП АПУ по МО ГП АПУ по Можайскому району, Администрации поселений |
| 28 | Подведение итогов выполнения мероприятий плана по благоустройству территории Можайского муниципального района в 2008 году | 1 раз в месяц | члены штаба по списку |

ИО начальника отдела по экологии и

землепользованию Управления строительства,

архитектуры и землепользования администрации

Можайского муниципального района							О.Г. Мироненко